# Raport Takimesh – Projekti Software Engineering

Tema: Automatic detection of car license plates and free generation for passing through toll checkpoints

Periudha: 9 Prill 2025 – 2 Qershor 2025

Pjesëmarrës: Endere Shabanaj, Ervin Hysa, Alesia Gode, Albulena Liko, Enrik Zaimi

## Takimi – 09 Prill 2025

Qëllimi: Prezantimi i temës dhe ndarja e detyrave fillestare

Pikat kryesore:

U diskutua ideja e projektit dhe u miratua tema.

U përcaktuan objektivat fillestare: zbulimi automatik i targave dhe verifikimi i kalimit në pika pagese.

U bë ndarja e roleve në grup (analist, zhvillues, testues, etj).

U vendos përdorimi i Python dhe OpenCV për detektimin e targave.

## Takimi – 16 Prill 2025

Qëllimi: Hulumtim teknologjish dhe përgatitje e skicës së projektit

Pikat kryesore:

U prezantuan teknologjitë që mund të përdoren: OpenCV, YOLO për detektim, OCR për leximin e targës.

U ndërtua struktura fillestare e projektit.

U nis puna për mbledhjen e dataset-it për targa makinash.

## Takimi – 23 Prill 2025

Qëllimi: Progres në implementimin fillestar

Pikat kryesore:

U realizua një prototip për zbulimin e targave me OpenCV.

U testuan disa imazhe për të vlerësuar saktësinë.

U vendos të integrohet një modul për gjenerimin automatik të autorizimeve për kalim në pikat e pagesës.

## Takimi – 30 Prill 2025

Qëllimi: Testimi i OCR dhe analiza e rezultateve

Pikat kryesore:

U integrua moduli OCR (Tesseract).

U testua leximi i numrave të targave nga imazhet.

U vlerësuan rastet kur leximi nuk ishte i saktë dhe u përcaktuan mënyra për përmirësim.

## Takimi – 7 Maj 2025

Qëllimi: Zhvillimi i pjesës për kontrollin e autorizimeve

Pikat kryesore:

U zhvillua funksionaliteti për krahasimin e targave me një databazë autorizimesh.

U shtua një funksion që gjeneron një autorizim për kalim kur nuk ekziston.

U diskutua për ndërfaqen grafike (GUI).

## Takimi – 14 Maj 2025

Qëllimi: Ndërtimi i GUI dhe integrimi i moduleve

Pikat kryesore:

U ndërtua një ndërfaqe bazike me Tkinter.

U integruan funksionalitetet e detektimit dhe leximit në GUI.

U prezantuan disa probleme me performancën në real-time.

## Takimi – 21 Maj 2025

Qëllimi: Rregullime, optimizime dhe testime me video real-time

Pikat kryesore:

U bë testimi i sistemit me input nga kamera.

U përmirësua shpejtësia e procesimit duke përdorur optimizime në kod.

U analizuan rastet kur targa nuk njihej dhe u punua për trajtimin e gabimeve.

## Takimi – 28 Maj 2025

Qëllimi: Përgatitja për prezantim dhe dokumentimi final

Pikat kryesore:

U përgatit prezantimi përfundimtar i projektit.

U përfundua raporti teknik dhe dokumentacioni.

U testua projekti në disa skenarë të ndryshëm për të garantuar stabilitetin.

## Konkluzione të përgjithshme:

Projekti u realizua sipas planit të përcaktuar.

U aplikuan njohuritë nga lënda për analizë, projektim, implementim dhe testim të softuerit.

Ekipi bashkëpunoi rregullisht dhe zgjidhi me sukses sfidat teknike.